GL44 – Bilan de sprint

Rétrospectivement, ci-après nos erreurs ayant impliqué un retard dans le rendu et les actions correctives que nous avons mis en place.

Volonté d’aboutir à Hello World trop rapidement
Cette pression nous a été néfaste dans la mesure où nous sommes partis trop rapidement dans le vif du sujet, sans une compréhension parfaite de chaque étape, ce qui nous a porté préjudice par la suite.
Nous avons pris la décision après, vendredi, de changer notrer organisation et de nous répartir les tâches afin de chacun être expert d’une partie.
Trop de temps passé sur les tests
Nous avons pris le pari de bien travailler la base de test en amont, afin de ne pas perdre de temps là dessus par la suite. Ceci nous a fatalement perdre du temps dans l’aboutissement du compilateur, mais nous servira par la suite.
Lundi: erreurs inattendues venant du DecaParser