GL44 – Gestions des risques et rendus

Le document suivant est un extrait de notre documentation de validation.

# Risques génériques:

Retard dans le rendu du projet et non respect des deadlines
- Etablir un planning réaliste avec des marges de sécurité
- Prendre en compte tous les membres et leurs spécialisations
- Suivre régulièrement l’avancement du projet et ajuster en conséquence

Manque de ressources humaines
- Identifier les compétences de chacun le plus tôt possible
- Prévoir plusieurs personnes sur chacune des facettes du projet pour assurer un back-up en cas d’absence imprévue
- Respecter les délais le plus possible et être conscient qu’un décalage vis à vis du planning compromet le rendu du projet à la date imposée par le client

Problèmes de communication externe et interne
- Mise en place de canaux de communication clairs
- Organisation de réunions régulières pour s’assurer que tous les membres soient informés des progrès et problèmes potentiels

Problèmes de qualité des rendus et suivis
- Mise en place de processus de test rigoureux au cours de chaque sprint
- Organisation de réunions régulières pour s’assurer que tous les membres soient informés des progrès et problèmes potentiels

# Risques techniques :

Problèmes d’exécution du programme lors d’un rendu
- Cloner le git sur lequel on travaille
- Compiler le programme issu directement du dépôt partagé et y effectuer les tests

Casser le git
- Communiquer avant d’effectuer une manœuvre importante sur git
- Participation à l’amphi Git de tous les membres pour iptimiser nos compétences et éviter toute erreur

Ne pas prendre en compte la régression de notre projet vis à vis des tests: faire attention à ne pas dévalider des tests acquis auparavant, au profit de tests « plus poussés »
Ecrire des tests de non-régression. Ces tests seront executés lors du push, et le code ne sera pas push si les tests ne passent pas.